## Slide 1
MiniIDE
C语言 编辑器
结项汇报
指导老师
屈少杰
小组报告负责人
张佳明
报告时间
2019-09-11
小组名称
code or die

## Slide 2
目录
CONTENTS
小组分工
PART ONE
程序框架
PART TWO
测试用例
PART THREE
功能
PART FIVE
数据结构
PART FOUR
项目展示
PART SIX
项目总结
PART SEVEN

## Slide 3
小组分工
PART ONE

## Slide 4
PART ONE 小组分工
姓名 | 分工
张佳明 | 项目经理与产品经理 程序员 汇报进度 撰写设计方案、测试方案、设计文档、管理文档、小组总结文档
朱长昊（组长） | 技术支持 程序员 撰写需求文档、测试方案、设计文档
刘震宇 | 程序员 撰写需求文档
湛蓝蓝 | 程序员 制作系统演示视频 撰写测试文档
蒋雨彤 | 测试 制作系统演示视频 撰写测试文档

## Slide 5
功能区域 | 功能内容 | 负责人 | 要求完成时间 | 是否完成 | 实际完成时间
文本编辑 | 复制ctrl+c | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 粘贴ctrl+v | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 查找ctrl+f | 张佳明 & 朱长昊 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 替换ctrl+h | 张佳明 & 朱长昊 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 撤销ctrl+z | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 重做ctrl+y | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 在状态栏显示当前行数 | 张佳明 & 刘震宇 | 2019/8/30 | 是 | 2019/9/1
 | 调整字体大小ctrl + wheel | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 设置字体的颜色对话框 | 张佳明 | 2019/8/30 | 是 | 2019/8/29
 | 设置字体的样式和大小 | 张佳明 | 2019/8/30 | 是 | 2019/8/29
代码编辑 | 关键字识别高亮 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 关键字联想提示、补全 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 括号自动匹配高亮 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 括号自动补全 | 朱长昊 | 2019/8/31 | 是 | 2019/8/31
 | 变量重命名 | 湛蓝蓝 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/30
 | 自动缩进 | 张佳明 & 刘震宇 | 2019/8/29 | 是 | 2019/9/10
 | 多行注释 | 刘震宇 & 张佳明 | 2019/9/2 | 是 | 2019/9/7
 | 代码块折叠 | 朱长昊 | 2019/9/1 | 是 | 2019/8/31
 | 隐藏 / 显示 注释 | 湛蓝蓝 & 朱长昊 | 2019/9/10 | 是 | 2019/9/10
 | 对已编辑的函数进行高亮显示 | 湛蓝蓝 | 2019/9/6 | 是 | 2019/9/9
 | 代码跳转 | 湛蓝蓝 & 朱长昊 | 2019/9/7 | 是 | 2019/9/9
 | 行格式排版 | 刘震宇 | 2019/9/8 | 是 | 2019/9/10
 | 整体格式排版 | 刘震宇 | 2019/9/8 | 是 | 2019/9/10
代码运行 | 通过gcc对当前文件编译 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 通过gcc对当前文件运行 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 通过gcc实现多文件编译 | 张佳明 & 刘震宇 | 2019/9/7 | 是 | 2019/9/7
 | 通过gcc实现项目运行 | 张佳明 | 2019/9/7 | 是 | 2019/9/7
 | 在控制台显示编译结果 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 通过gdb对当前文件调试 | 朱长昊 | 2019/9/8 | 是 | 2019/9/9
文件管理 | 新建文件 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 打开文件 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 打开文件夹 | 张佳明 | 2019/9/6 | 是 | 2019/9/6
 | 保存文件 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 另存为文件 | 张佳明 | 2019/8/29 | 是 | 2019/8/29
 | 多文件编辑(打开新窗口&&左侧的属性管理) | 张佳明 | 2019/9/6 | 是 | 2019/9/6
 | 树形文件管理(点击可扩展式) | 张佳明 | 2019/9/6 | 是 | 2019/9/6
项目 | 更改布局 | 张佳明 | 2019/9/9 | 是 | 2019/9/9
 | 设置图标 | 张佳明 | 2019/9/9 | 是 | 2019/9/9

## Slide 6
程序框架
PART TWO

## Slide 7
系统结构图
PART TWO 程序框架

## Slide 8
界面设计
PART TWO 程序框架

## Slide 9
界面设计
PART TWO 程序框架

## Slide 10
测试用例
PART THREE

## Slide 11
PART THREE 测试用例
文件管理
目录树
打开文件

## Slide 12
PART THREE 测试用例
代码编辑
关键字高亮
关键字提示
多行注释
高亮已编辑函数

## Slide 13
PART THREE 测试用例
代码编辑
注释隐藏 显示

## Slide 14
PART THREE 测试用例
文件编译运行
显示编译信息
运行程序

## Slide 15
PART THREE 测试用例
多文件编译运行

## Slide 16
PART THREE 测试用例
调试功能

## Slide 17
数据结构
PART FOUR

## Slide 18
PART FOUR 数据结构
编辑器
编辑器采用QsciScintilla类，词法分析器采用QsciLexerCPP类，可以实现关键字识别高亮、括号自动匹配高亮、自动排版、代码块折叠等功能。
    编译功能
编译功能使用gcc。当用户点击编译按钮，系统会自动调用cmd里的gcc编译命令，通过gcc编译实现程序的编译，运行即直接运行编译好的.exe文件。
    调试功能
调试窗口继承QDialog类，窗口的按钮对应写入的指令。
调试功能使用gdb。当用户点击调试按钮，系统首先调用编译功能，使用gcc对本文件进行编译。编译成功后，写入一个新线程进行调试。当用户点击不同的命令后，线程写入不同的指令进行调试，并解析gdb返回的信息显示到主窗口中。
    窗口功能
窗口方面，mainWIndow继承自QMainWindow类，findDialog继承自QDialog类，replaceDialog类继承自findDialog类。
按钮监听功能
按键监听为自定义类，继承自QObject。

## Slide 19
PART FOUR 数据结构
UML

## Slide 20
功能
PART FIVE

## Slide 21
程序功能表 | 文本编辑 | 复制 | ctrl + c
 |  | 粘贴 | ctrl + v
 |  | 查找 | ctrl + f
 |  | 替换 | ctrl + h
 |  | 撤销 | ctrl + z
 |  | 重做 | ctrl + y
 |  | 在状态栏显示当前行数 | 
 |  | 调整字体大小 | ctrl + wheelEvent
 | 代码编辑 | 关键字识别高亮 | 
 |  | 关键字联想提示、补全 | tab
 |  | 括号自动匹配高亮 | 
 |  | 括号自动补全 | 
 |  | 变量重命名 | F2
 |  | 自动缩进 | 
 |  | 多行注释 | ctrl + shift + /
 |  | 代码块折叠 | 
 |  | 对已编辑的函数进行高亮显示 | 
 |  | 代码跳转 | ctrl + mouseClick
 |  | 行格式排版 | 
 |  | 整体格式排版 | 
 |  | 注释显示 / 隐藏 | F8
 | 代码运行 | 通过gcc对当前文件编译 | ctrl + b
 |  | 通过gcc对当前文件运行 | ctrl + r
 |  | 通过gcc实现多文件编译 | ctrl + shift + b
 |  | 通过gcc实现项目运行 | alt + r
 |  | 在控制台显示编译结果 | 
 |  | 通过gdb对当前文件调试 | F5
 | 文件管理 | 新建文件 | ctrl + n
 |  | 打开文件 | ctrl + o
 |  | 打开文件夹 | ctrl + shift + o
 |  | 保存文件 | ctrl + s
 |  | 另存为文件 | ctrl + shift + s
 |  | 多文件编辑 | 
 |  | 树形文件资源管理 | 

## Slide 22
项目展示
PART SIX

## Slide 23
项目总结
PART SEVEN

## Slide 24
  对生产效率的评价总结
对需求分析较为完整，且能够在完成基本功能和自选功能的基础上实现拓展功能；
项目分工明确，通过在线平台对每个人的分工、是否完成以及应交付时间等方面进行记录；
团队配合度较高，能够通过Github平台对代码进行管理，令各个功能同时进行、统一整合；
综上所述，此项目在需求分析、分工明确、团队配合度高的技术上，开发效率较高。

## Slide 25
  对产品功能的评价总结
能够完成项目的基本要求；
能够完成教师提供的拓展自选功能；
基于团队成员对现有IDE的使用习惯和了解经验，提供了更多的功能；
为用户提供较为完整的GUI界面，并在提示、帮助、使用习惯等细节方面进行升级；
所有完成功能经测试后，均未出现错误及明显延迟；
综上所述，本项目的功能完成度很高，且能够提供体验度较好的GUI界面，总体来说项目开发很成功。

## Slide 26
  对技术方法的总结
Qt框架的学习与使用
本项目基于Qt进行开发，一定程度上减少了前后端连接的，同时利用Qt基于C++的可扩展性，对项目进行逐步开发迭代。
Qsciscintilla控件的学习与使用
本团队在项目开发初期，详细了解功能其需求后，并没有急于实现，而是根据平常项目开发经验来寻找是否有可用性强、功能完整、文档详细的库和控件。在找到之后与老师核对确认可以使用的情况下，我们通过了解Qsciscintilla的基本使用方法，在自动缩进、语法高亮、行数显示等功能大大减少了项目开发的时间，提升了团队开发效率。
学会读开发文档
本次Qsciscintilla控件属于新技术，在国内外均未有已开发的项目供我们借鉴参考，但其文档十分全面且有较为详细的讲解。所以我们在开发功能之前，会在文档中寻找是否有可用的函数能够帮助我们进行开发，并通过文档的帮助对其进行深一步的了解。

## Slide 27
  对不足之处的总结
在项目初期稍微有些过急，具体如下：
未使用UI文件进行布局管理，只能通过代码进行操作，略显笨拙；
未将用于编辑的类进行重写分离，使得主窗口的文件过大，接口分离较低；
未提前考虑到多文件切换，导致后期更改困难；
Qsciscintilla控件的兼容性，其所给出自动缩进等功能和本团队自主开发的功能有所冲突，最后选择自己尽量自己开发功能。

## Slide 28
本次项目的开发圆满结束，在团队的配合和老师的指导下，我们完成了一个功能完善、交互友好、效率出色、运行稳定的MiniIDE，也收获了许多的经验。
感谢努力付出的自己，感谢给予我们帮助的指导教师，更感谢共同熬夜、共同进步的团队！

## Slide 29
THANKS